# Sumaryczny raport z testów

Szablon Quality Island, październik 2026. Struktura zgodna z sekcją 5.3.2 sylabusa ISTQB Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy v4.0.1. Tekst kursywą zastąpcie własnymi danymi i usuńcie.

| Pole | Wartość |
| --- | --- |
| Projekt / produkt | nazwa i wersja testowanego wydania |
| Zakres raportu | poziom testów, cykl, iteracja albo wydanie |
| Okres testowania | od DD.MM.RRRR do DD.MM.RRRR |
| Autor i data | imię, nazwisko, rola; data raportu |
| Odbiorcy | np. Product Owner, kierownik projektu, sponsor, zespół wytwórczy |
| Powiązane dokumenty | plan testów (wersja), raporty o postępie testów, rejestr defektów |

# 1. Podsumowanie dla decydenta (maks. 5 zdań)

Rekomendacja: WYDANIE / WYDANIE WARUNKOWE / BRAK ZGODY NA WYDANIE.

Najważniejszy powód rekomendacji, stan kryteriów wyjścia, liczba otwartych defektów krytycznych i wysokich, największe ryzyko rezydualne i warunek wydania, jeśli jest.

# 2. Ocena jakości testowania i produktu względem planu testów

| Kryterium wyjścia z planu testów | Cel | Wynik | Spełnione (tak / nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| wszystkie przypadki testowe o priorytecie krytycznym wykonane | 100% |  |  |
| brak otwartych defektów krytycznych | 0 |  |  |
| pokrycie wymagań testami | ≥ 95% |  |  |
| odsetek testów zaliczonych | ≥ 95% |  |  |

# 3. Odstępstwa od planu testów

Różnice w harmonogramie, czasie trwania i nakładzie pracy; zakres, którego nie przetestowano, i powód.

# 4. Utrudnienia w testowaniu i sposoby ich obejścia

| Utrudnienie | Wpływ na testy | Obejście / decyzja |
| --- | --- | --- |

# 5. Metryki

| Kategoria (ISTQB 5.3.1) | Metryka | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Postęp testów | przypadki zaplanowane / wykonane / zaliczone / niezaliczone / zablokowane |  |
| Defekty | znalezione i usunięte według priorytetu, odsetek wykrytych defektów |  |
| Pokrycie | pokrycie wymagań, pokrycie kodu (jeśli mierzone) |  |
| Jakość produktu | np. czas odpowiedzi p95, dostępność |  |
| Ryzyko | poziom ryzyka rezydualnego |  |

# 6. Niezłagodzone ryzyka i nieusunięte defekty

| ID | Opis | Priorytet | Decyzja (akceptacja / poprawka w wersji) | Kto zaakceptował |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 7. Zdobyte doświadczenia (lessons learned)

Co zmienić w kolejnym cyklu testów: proces, środowisko, dane testowe, automatyzacja.

# 8. Załączniki

Link do raportu z narzędzia (np. Allure, raport HTML Playwright), eksport rejestru defektów, raporty o postępie testów.

Quality Island, qualityisland.pl, kontakt@qualityisland.pl